РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Каменского района Алтайского рая

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.04.2018    №  240                                                                      г. Камень-на-Оби

О внесении изменений в постановление Администрации района от 06.11.2012 № 450 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Каменском районе на 2013-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 38, 49 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края, статьями 3, 33 Устава муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края, на основании решения Совета Администрации Каменского района,  протоколом заседания Совета Администрации Каменского района  от 02.04.2018 № 1,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации района от 06.11.2012 № 480 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Каменском районе на 2013-2020 годы», следующие изменения:

в паспорте программы в разделе «Объемы и источники финансирования программы»:

в абзаце первом цифру «17355»  заменить цифрой «15350»;

в абзаце втором цифру «1935»  заменить цифрой «1850»;

в абзаце пятом цифру «450»  заменить цифрой «365»;

в абзаце восьмом цифру «15420» заменить цифрой «13500»

в абзаце одиннадцатом цифру «3920»  заменить цифрой «2000»;

в приложении № 3 к муниципальной программе в перечне мероприятий программы строку 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  изложить в новой редакции:

| 2 | Мероприятие 1.1 развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожных условий | 2016-2020 | Комитет Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству | 500 | 0 | 0 | 900 | 1000 | 2400 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 900 | 1000 | 2400 | городской бюджет |
| 3 | Мероприятие 1.2 Модернизация, тех обслуживание (реконструкция) светофорных объектов | 2016-2020 | Комитет Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству | 250 | 550 | 600 | 350 | 450 | 2200 | Всего |
|  |  |  |  | 250 | 550 | 600 | 350 | 450 | 2200 | Бюджет городского поселения |
| 4 | Мероприятие 1.3 Установка светофорных объектов | 2016-2020 | Комитет Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству | 450 | 0 | 0 | 500 | 0 | 950 | Всего |
|  |  |  |  | 450 | 0 | 0 | 500 | 0 | 950 | Бюджет городского поселения |
| 5 | Мероприятие 1.4 Обустройство участков возле дошкольных и образовательных учреждений пешеходными ограждениями в зоне пешеходных переходов | 2016-2020 | Комитет Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству | 400 | 0 | 450 | 600 | 300 | 1750 | Всего |
|  |  |  |  | 400 | 0 | 450 | 600 | 300 | 1750 | Бюджет городского поселения |
| 6 | Мероприятие 1.5 Устройство «искусственных неровностей» | 2016-2020 | Комитет Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству | 70 | 0 | 0 | 150 | 50 | 270 | Всего |
|  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 150 | 50 | 270 | Бюджет городского поселения |
| 7 | Мероприятие 1.6 Нанесение дорожной разметки | 2016-2020 | Комитет Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству | 600 | 400 | 600 | 600 | 700 | 2900 | Всего |
|  |  |  |  | 600 | 400 | 600 | 600 | 700 | 2900 | Бюджет городского поселения |
| 8 | Мероприятие 1.7 Обеспечение безопасности дорожных условий для движения транспорта и пешеходов, обустройство местных дорог | 2016-2020 | Комитет Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству | 100 | 315 | 0 | 450 | 550 | 1815 | Всего |
|  |  |  |  | 100 | 315 | 0 | 450 | 550 | 1815 | Районный бюджет |
| 9 | Мероприятие 1.8 Освещение светофорных объектов (электроэнергия) | 2016-2020 | Комитет Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству | 160 | 280 | 250 | 320 | 340 | 1350 | Всего |
|  |  |  |  | 160 | 280 | 250 | 320 | 340 | 1350 | Бюджет городского поселения |
| 10 | Мероприятие 1.9 Разработка дорожной дислокации (1 этап) | 2016-2020 | Комитет Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 600 | Всего |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 600 | Бюджет городского поселения |
| 11 | Мероприятие 1.11 Исполнительные листы | 2016-2020 | Комитет Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 | Всего |
|  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 | Бюджет городского поселения |
| 12 | Мероприятие 1.12 Приобретение, установка и ремонт дорожных знаков | 2016-2020 | Комитет Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству | 0 | 600 | 415 | 150 | 150 | 1315 | Всего |
|  |  |  |  | 0 | 600 | 100 | 150 | 150 | 1000 | Бюджет городского поселения |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | Районный бюджет |
| 13 | Мероприятие 1.13 Участие в конкурсе «Безопасное колесо» | 2016-2020 | Комитет Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству, Управление образования Администрации Каменского района Алтайского края | 20 | 50 | 50 | 55 | 60 | 235 | ВСЕГО |
|  |  |  |  | 20 | 50 | 50 | 55 | 60 | 235 | Районный бюджет |

2. Настоящее постановление опубликовать в газете и разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                                             Ф.Н. Найден