РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Каменского района Алтайского края

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.05.2018    №  353                                                                       г. Камень-на-Оби

О подготовке жилищно-коммунального  хозяйства  Каменского района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

В  соответствии со статьями 5, 38, 49 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края, статьями 3, 33 Устава муниципального          образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края, в целях своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурного назначения района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Установить срок готовности объектов соцкультбыта и объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов – 15 сентября 2018 года.

2. Руководителям учреждений образования, культуры, на действующих локальных котельных произвести ревизию котлов, запорной арматуры, ремонт помещений и оборудования до 1 июля 2018 года.

3. Предложить руководителям водоснабжающих и теплоснабжающих        организаций провести регламентные работы на обслуживаемых объектах до 15 сентября 2018 года.

4. Председателю Комитета Администрации Каменского района                по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре Локтионову А.А.:

4.1.Оорганизовать комиссионные проверки объектов тепло и водоснабжения и обеспечить оформление паспортов готовности котельных к новому отопительному сезону;

4.2. Обеспечить с 1 июня по 1 ноября 2018 года представление статистической отчетности в Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (форма 1-ЖКХ (зима).

5. Комитету администрации Каменского района Алтайского края по      финансам, налоговой и кредитной политике (Сукманова И.С.) осуществлять финансирование мероприятий по ремонту и реконструкции объектов коммунального хозяйства и соцкультбыта в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 2018 год.

6.   Создать комиссию по координации действий и контролю за выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов и утвердить ее состав (прилагается).

7. Настоящее постановление разметить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за          собой.

Заместитель главы

Администрации 	района					                   Е.Н. Гордиенко

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации района от 16.05.2018 № 353 |
| --- | --- |

Состав комиссии

по координации действий и контролю за выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

| Корнилов Евгений Васильевич | заместитель главы Администрации района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Локтионов Андрей Александрович Толмачева Екатерина Сергеевна | председатель Комитета Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре, заместитель председателя комиссии; секретарь -делопроизводитель Комитета Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре, секретарь комиссии. |
| Члены Комиссии: |  |
| Каяина Татьяна Ивановна | председатель комитета Администрации Каменского района Алтайского края по управлению имуществом и земельным правоотношениям; |
| Сердюцких Виктор Иванович | начальник Управления образования Администрации Каменского района Алтайского края; |
| Кабашова Лариса Николаевна | председатель комитета Администрации Каменского района Алтайского края по культуре и делам молодежи; |
| Умяров Сергей Юсупович | начальник отдела Администрации Каменского района Алтайского края по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; |
| Плевако Борис Борисович | государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками, сетями и котлонадзору (по согласованию). |