РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Каменского района Алтайского края

# **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**23.07.2018 № 529 г. Камень-на-Оби**

|  |
| --- |
| О подготовке МБУДО «КДШИ» Алтайского края к новому 2018-2019 учебному году |

В соответствии со статьями 38, 45 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края, в целях организации плановой подготовки учреждений дополнительного образования Каменского района к новому 2018-2019 учебному году,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Начать подготовку к новому 2018-2019 учебному году не позднее 25 июня 2018 года и закончить к 16 августа 2018 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке учреждений дополнительного образования Каменского района в сфере культуры к новому учебному году (прилагается).

3. Создать комиссию по приёмке учреждений дополнительного образования Каменского района в сфере культуры к новому учебному году 2018-2019 и утвердить её состав (прилагается).

4. Утвердить график приёмки учреждений дополнительного образования Каменского района в сфере культуры к новому учебному году (прилагается).

5. Комитету Администрации Каменского района Алтайского края по культуре и делам молодежи (Кабашова Л.Н.) обеспечить контроль за технологией проведения ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования Каменского района в сфере культуры.

6. Руководителям учреждений дополнительного образования Каменского района в сфере культуры:

6.1. разработать планы мероприятий по подготовке к новому учебному году;

6.2. провести в день приемки учреждения день открытых дверей;

6.3. вести подготовку учреждений дополнительного образования Каменского района в сфере культуры к новому учебному году в соответствии с:

требованиями санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10;

актом проверки готовности учреждений дополнительного образования Каменского района в сфере культуры к новому учебному году.

7. Комитету администрации Каменского района Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике (Сукманова И.С.) осуществлять финансирование мероприятий по подготовке учреждений дополнительного образования Каменского района в сфере культуры к новому 2018-2019 учебному году в пределах средств, предусмотренных районным бюджетом на 2018 год.

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района Е.Н. Гордиенко.

Глава района Ф.Н. Найден

УТВЕРЖДЕН постановлением

Администрации района

от 23.07.2018 № 529

**План мероприятий**

**по подготовке образовательных учреждений Каменского района**

**к новому 2018-2019 учебному году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Наименование учреждения | Срок  исполнения (дата) |
|  | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | Учреждения дополнительного образования Каменского района в сфере культуры | 10.08.2018 |
|  | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание | Учреждения дополнительного образования Каменского района в сфере культуры | обслуживание согласно графикам в установленные сроки |
|  | Приведение в соответствие с требованиями нормативных документов по электроэнергетике состояние электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий | Учреждения дополнительного образования Каменского района в сфере культуры | 28.07.2018 |
|  | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений | В соответствии с установленным окончанием срока | 01.08.2018 |
|  | Прохождение медицинского осмотра персоналом учреждений | Учреждения дополнительного образования Каменского района в сфере культуры | Согласно графикам в установленные сроки |
|  | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям | Косметический и текущий ремонт - учреждения дополнительного образования Каменского района в сфере культуры | 10.08.2018 |
|  | Разработка и осуществление мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование инженерных сетей и сооружений в зимних условиях | Учреждения дополнительного образования Каменского района в сфере культуры | 10.08.2018 |
|  | Организация работы комиссии по приемке учреждений дополнительного образования Каменского района в сфере культуры с 1 августа, не позднее 25 августа 2018 года. | Согласно графикам в установленный срок | 14 августа  2018 года |
|  | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке учреждений дополнительного образования Каменского района в сфере культуры к новому учебному году, согласование их с ТО Роспотребнадзора | Учреждения дополнительного образования Каменского района в сфере культуры | 15.06.2018 |
|  | Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения | Учреждения дополнительного образования Каменского района в сфере культуры | По отдельному плану |
|  | Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность | Учреждения дополнительного образования Каменского района в сфере культуры | По отдельному плану |

УТВЕРЖДЕН постановлением

Администрации района

от 23.07.2018 № 529

**Состав**

**комиссии по приёмке образовательных учреждений Каменского района**

**к новому учебному году 2018-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| Найден  Федор Николаевич- | глава района, председатель комиссии; |
| Гордиенко  Евгения Николаевна | заместитель главы Администрации района, заместитель председателя комиссии; |
| Члены комиссии: | |
| Бальзанов  Вадим Николаевич  Кабашова  Лариса Николаевна | заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Каменский» (по согласованию);  председатель комитета Администрации Каменского района Алтайского края по культуре и делам молодежи; |
| Карамнова  Анжела Сергеевна | начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Комитета Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре; |
|  |  |
| Осадченко  Татьяна Николаевна  Рыжкова  Мария Владимировна  Савельева  Наталья Васильевна  Свитенко  Дмитрий Анатольевич | председатель Каменской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию);  главный специалист по труду отдела по развитию предпринимательства, потребительского рынка и вопросов труда комитета по экономическому развитию Администрации Каменского района;  директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Каменская детская школа искусств» Алтайского края;  начальник территориального отдела надзорной деятельности № 6 Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (ТО НД № 6 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю) (по согласованию); |
| Шалаева  Людмила Николаевна | председатель президиума Районной женской организации (по согласованию); |
| Юрк  Олеся Владимировна- | начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском и Тюменцевском районах (ТО Роспотребнадзор) (по согласованию). |

УТВЕРЖДЕН постановлением

Администрации района

от 23.07.2018 № 529

График

приёмки учреждений дополнительного образования Каменского района в сфере культуры к новому 2018-2019 учебному году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Дата приёмки | Наименование учреждения |
|  | 14.08.2018 | МБУДО «КДШИ» Алтайского края ул.Ленина,44а  МБУДО «КДШИ» Алтайского края ул.Кирова, 143  МБУДО «КДШИ» Алтайского края ул.Мира,1  МБУДО «КДШИ» Алтайского края ул.Ленина,49 |