**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Администрация Каменского района Алтайского края**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**02.02.2022 № 80 г. Камень-на-Оби**

О внесении изменений в постановление Администрации района от 30.05.2019 № 410 «Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2019 -2028 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Каменский район Алтайского края, Уставом муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации района от 06.10.2021 № 800, протоколом заседания Совета Администрации района от 27.01.2022 № 1,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации района от 30.05.2019 № 410 «Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2019-2028 годы» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 2019-2028 годы» строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объёмы и источники финансирования программы | Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счёт средств краевого бюджета и бюджета городского поселения.  Всего: 125369,2 тыс. руб.:  2019 год – 17596,0 тыс. руб.  в том числе:  средства краевого бюджета – 5316,0 тыс. руб.  средства бюджета городского поселения – 12280,0 тыс. руб.  2020 год – 34199,0 тыс. руб.  в том числе:  средства краевого бюджета – 24228,0 тыс. руб.  средства бюджета городского поселения – 9971,0 тыс. руб.  2021 год – 14060,2 тыс. руб.  в том числе:  средства краевого бюджета – 5362,0 тыс. руб.  средства бюджета городского поселения – 8698,2 тыс. руб.  2022 год – 8742,0 тыс. руб.  в том числе:  средства краевого бюджета – 5362,0 тыс. руб.  средства бюджета городского поселения – 3380,0 тыс. руб.  2023 год – 9462,0 тыс. руб.  в том числе:  средства краевого бюджета – 5362,0 тыс. руб.  средства бюджета городского поселения – 4100,0 тыс. руб.  2024 год – 9462,0 тыс. руб.  в том числе:  средства краевого бюджета – 5362,0 тыс. руб.  средства бюджета городского поселения – 4100,0 тыс. руб.  2025-2028 годы – 31848,0 тыс. руб.  в том числе:  средства краевого бюджета – 21448,0 тыс. руб.  средства бюджета городского поселения – 10400,0 тыс. руб.  Объемы и источники финансирования могут ежегодно уточняться при формировании бюджета городского поселения. |

раздел 5 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«**5.** **ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Основным источником финансирования мероприятий транспортной инфраструктуры городского поселения средства краевого бюджета и бюджета городского поселения.

Всего: 125369,2 тыс. руб.:

2019 год – 17596,0 тыс. руб.

в том числе:

средства краевого бюджета – 5316,0 тыс. руб.

средства бюджета городского поселения – 12280,0 тыс. руб.

2020 год – 34199,0 тыс. руб.

в том числе:

средства краевого бюджета – 24228,0 тыс. руб.

средства бюджета городского поселения – 9971,0 тыс. руб.

2021 год – 14060,2 тыс. руб.

в том числе:

средства краевого бюджета – 5362,0 тыс. руб.

средства бюджета городского поселения – 8698,2 тыс. руб.

2022 год – 8742,0 тыс. руб.

в том числе:

средства краевого бюджета – 5362,0 тыс. руб.

средства бюджета городского поселения – 3380,0 тыс. руб.

2023 год – 9462,0 тыс. руб.

в том числе:

средства краевого бюджета – 5362,0 тыс. руб.

средства бюджета городского поселения – 4100,0 тыс. руб.

2024 год – 9462,0 тыс. руб.

в том числе:

средства краевого бюджета – 5362,0 тыс. руб.

средства бюджета городского поселения – 4100,0 тыс. руб.

2025-2028 годы – 31848,0 тыс. руб.

в том числе:

средства краевого бюджета – 21448,0 тыс. руб.

средства бюджета городского поселения – 10400,0 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования могут ежегодно уточняться при формировании бюджета городского поселения.»;

приложения 2, 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края» на 2019 - 2028 годы» изложить в новой редакции (прилагаются);

раздел 7 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности программы осуществляется согласно приложению 2 к постановлению Администрации района от 06.10.2021 № 800 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».».

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Каменского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района, председателя Комитета Администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре В.А. Баранова.

Глава района И.В. Панченко

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края» на 2019 -2028 годы» |
|  |

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Комплексное развитие системы транспортной инфраструктуры муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края» на 2019 -2028 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | Срок  реализации | Участник  Программы, исполнитель | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | | Источники финансирования |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2028 годы | всего |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Цель:  развитие систем транспортной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния.  Задача:  увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, %;  снижение доли дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стало неудовлетворительное состояние автомобильных дорог местного значения, %. | 2019-2028 | Комитет Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре | 17596,0 | 34199,0 | 14060,2 | 8742,0 | 9462,0 | 9462,0 | 31848,0 | 125369,2 | Всего | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: | |
| 5316,0 | 24228,0 | 5362,0 | 5362,0 | 5362,0 | 5362,0 | 21448,0 | 72440,0 | Краевой бюджет | |
| 12280,0 | 9971,0 | 8698,2 | 3380,0 | 4100,0 | 4100,0 | 10400,0 | 52929,2 | Бюджет городского поселения | |
| 2 | 1.Мероприятие  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края | 2019-2028 | Комитет Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре | 17596,0 | 24472,7 | 5416,2 | 5416,2 | 5416,2 | 5416,2 | 21664,8 | 85398,3 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 5316,0 | 24228,0 | 5362,0 | 5362,0 | 5362,0 | 5362,0 | 21448,0 | 72440,0 | Краевой бюджет |
| 12280,0 | 244,7 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 216,8 | 12958,3 | Бюджет городского поселения |
| 3 | 2.Мероприятие Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края | 2019-2028 | Комитет Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре | - | 9726,3 | 8644,0 | 3325,8 | 4045,8 | 4045,8 | 10183,2 | 39970,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| - | 9726,3 | 8644,0 | 3325,8 | 4045,8 | 4045,8 | 10183,2 | 39970,9 | Бюджет городского поселения |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края» на 2019 -2028 годы»

ОБЪЕМ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2028 годы | всего |
| Всего финансовых затрат, в том числе: | 17596,0 | 34199,0 | 14060,2 | 8742,0 | 9462,0 | 9462,0 | 31848,0 | 125369,2 |
| Краевой бюджет (на условиях софинансирования) | 5316,0 | 24228,0 | 5362,0 | 5362,0 | 5362,0 | 5362,0 | 21448,0 | 72440,0 |
| Бюджет городского поселения | 12280,0 | 9971,0 | 8698,2 | 3380,0 | 4100,0 | 4100,0 | 10400,0 | 52929,2 |