РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация  Каменского района Алтайского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.05.2015 № 122                                                                         г. Камень-на-Оби

О подготовке образовательных учреждений Каменского района к новому 2015-2016 учебному году

В целях организации плановой подготовки образовательных учреждений Каменского района к новому 2015-2016 учебному году и в соответствии со ст.45, 49 Устава  муниципального образования Каменский район Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Начать подготовку к новому 2015-2016 учебному году не позднее        15 июня  2015 года и закончить к  20 августа 2015 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений Каменского района к новому учебному году (прилагается).

3. Утвердить состав комиссии по приёмке образовательных учреждений Каменского района к новому учебному году (прилагается).

4. Утвердить график приёмки образовательных учреждений Каменского района к новому учебному году (прилагается).

5. Комитету Администрации Каменского района по образованию      (Сердюцких В.И.) обеспечить контроль за технологией проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях.

6. Руководителям образовательных учреждений Каменского района:

6.1. разработать планы мероприятий по подготовке к новому учебному году;

6.2. в день приемки учреждения рекомендовать провести день открытых дверей;

6.3. подготовку образовательных учреждений к новому учебному году вести в соответствии:

- с требованиями санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10;

- с актом проверки готовности образовательных учреждений к новому учебному году;

- с требованиями, предъявляемыми к оснащению учреждений для работы  по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).

7. Комитету Администрации района по финансам, налоговой и кредитной политике (Сукманова И.С.) осуществлять финансирование мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2015-2016 учебному году в пределах средств, предусмотренных районным бюджетом 2015 года.

8. Признать утратившим силу постановление Администрации Каменского  района от 28.05.2014 № 147 «О подготовке образовательных учреждений      Каменского района к новому 2014-2015 учебному году».

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

10. Контроль  за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава Администрации района 						     В.Г. Штин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

района от 28.05.2015 № 122

ПЛАН

мероприятий по подготовке образовательных учреждений

к новому 2015-2016 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Наименование учреждения, ответственного за выполнение мероприятия | Срок исполнения (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | Образовательные учреждения | 10.08.2015 |
| 2 | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание | Образовательные учреждения | Обслуживание согласно графику |
| 3 | Приведение в соответствие с требованиями нормативных документов по электроэнергетике состояние электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий | Образовательные учреждения | 01.07.2015 |
| 4 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений | Муниципальной казенное общеобразовательное учреждение (МКОУ) «Рыбинская средняя общеобразовательная школа» (СОШ), Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (МБДОУ) – детский сад «Теремок» с. Аллак, МБДОУ – «Радуга» с. Корнилово, Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение (МКДОУ) – детский сад «Берёзка» с. Рыбное, МБДОУ – детский сад «Ласточка» с. Новоярки | 01.08.2015 |
| 5 | Организация горячего питания в 11 школьных пищеблоках, работающих на сырье | Общеобразовательные учреждения | 01.09.2015 |
| 6 | Прохождение медицинского осмотра персоналом (согласно графикам в установленный срок) | Образовательные учреждения | 20.08.2015 |
| 7 | Оборудование (ремонт) систем отопления | МКОУ «Корниловская СОШ» (ремонт котла в школьной котельной); МКОУ «Гоноховская СОШ им. Парфенова Е.Е.» (перенос школьной котельной из здания школы в здание гаража); МКОУ «Попереченская СОШ» (ремонт дымовой трубы в школьной котельной). | 10.08.2015 |
| 8 | Установка тревожной сигнализации | Образовательные учреждения | Обслужива-ние согласно графику |
| 9 | Ремонт ограждения по периметру образовательного учреждения | Филиал МКОУ «Столбовская СОШ» с. Дресвянка | 10.08.2015 |
| 10 | Проведение текущего ремонта зданий | Косметический и текущий ремонт - все образовательные учреждения | 10.08.2015 |
| 11 | Проведение капитального ремонта зданий | Подготовка документации капитального ремонта здания МКОУ «Корниловская СОШ» - в рамках Программы «80х80» | 20.08.2015 |
| 12 | Разработать и осуществить в каждом учреждении мероприятия, обеспечивающие устойчивое функционирование инженерных сетей и сооружений в зимних условиях | Образовательные учреждения | 11.08.2015 |
| 13 | Принять нормативный документ о подготовке учреждений образования района к новому учебному году и копию предоставить в Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края к 1 июня 2015 года | Комитет Администрации района по образованию | 01.06.2015 |
| 14 | Организовать работу комиссий по приемке образовательных учреждений всех типов и видов с 1 августа и закончить не позднее 20 августа 2014 года. | Комитет Администрации района по образованию | 13,14,17 августа 2015 года |
| 15 | Разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке учреждений образования к новому учебному году, согласовав с Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю, ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Образовательные учреждения | 15.06.2015 |
| 16 | Провести конкурсы по благоустройству территорий | Комитет Администрации района по образованию, образовательные учреждения | 17 августа 2015 года |
| 17 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения | Общеобразовательные учреждения | По отдельному плану |
| 18 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность | Общеобразовательные учреждения | По отдельному плану |
| 19 | Пополнение фондов библиотек, приобретение учебников и художественной литературы | Общеобразовательные учреждения | 10.08.2015 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации района от 28.05.2015 № 122

СОСТАВ

комиссии по приёмке образовательных учреждений

к новому учебному году

| Штин Владимир Григорьевич | - | глава Администрации Каменского района, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Сердюцких Виктор Иванович | - | заместитель главы Администрации Каменского района по социальным вопросам, председатель комитета по образованию, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Антонова Лариса Николаевна | - | заместитель председателя комитета Администрации Каменского района по образованию |
| Горенкова Ольга Николаевна | - | ведущий специалист комитета Администрации Каменского района по образованию |
| Желнов Владимир Анатольевич | - | государственный инспектор Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алтайского отдела по надзору за энергосетями, потребительскими электроустановками и энергоснабжением (по согласованию) |
| Зорин Андрей Викторович | - | заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД РФ «Каменский» (по согласованию) |
| Листопадский Виктор Алексеевич | - | председатель муниципального родительского совета (по согласованию) |
| Локтионов Андрей Александрович | - | председатель комитета Администрации Каменского района по жилищно- коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре |
| Свитенко Дмитрий Анатольевич | - | начальник территориального отдела надзорной деятельности № 6 Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (ТО НД № 6 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю) (по согласованию) |
| Синяткина Людмила Александровна | - | председатель президиума Районной женской организации (по согласованию) |
| Сорокина Елена Ивановна | - | ведущий специалист комитета Администрации Каменского района по образованию |
| Юрк Олеся Владимировна | - | начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском и Тюменцевском районах (ТО Роспотребнадзор) (по согласованию) |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации района от 28.05.2015 № 122

ГРАФИК

приёмки образовательных учреждений к новому 2015-2016 учебному году

| № | Дата приёмки ОУ | Наименование ОУ |
| --- | --- | --- |
|  | 13.08.2015 | МКОУ «Гоноховская СОШ им. Парфенова Е.Е.» МКОУ «Луговская СОШ» МКОУ «Рыбинская СОШ» МКДОУ – детский сад «Лужок с. Гонохово МКДОУ – детский сад «Ромашка» с. Луговое МКДОУ – детский сад «Берёзка» с. Рыбное |
|  | 14.08.2015 | МКОУ «Корниловская СОШ» МКОУ «Новоярковская СОШ» МКОУ «Октябрьская СОШ» МКОУ «Попереченская СОШ» МКОУ «Толстовская СОШ» МБДОУ – детский сад «Радуга» с. Корнилово МБДОУ – детский сад «Ласточка» с. Новоярки МКДОУ – детский сад «Солнышко» п. Октябрьский МКДОУ – детский сад «Колобок» с. Поперечное МКДОУ - детский сад «Теремок» п. Филипповский |
|  | 17.08.2015 | МКОУ «Аллакская СОШ» МКОУ «Верх-Аллакская СОШ» МКОУ «Столбовская СОШ» МБОУ – детский сад «Теремок» с. Аллак МКДОУ – детский сад «Солнышко» с. Верх-Аллак |