РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Каменского района Алтайского рая

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.08.2015   № 209                                                                     г. Камень - на - Оби

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2016 году краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Алтайского края» в Каменском районе Алтайского края

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,     закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37 –ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края, в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 10.04.2014 № 177 «Об утверждении порядка  подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории              Алтайского края» на 2014-2043 годы», с целью привлечения дополнительных финансовых ресурсов для проведения капитального ремонта жилищного фонда

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить краткосрочный план реализации в 2016 году краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Каменская народная газета», разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет Администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре (Локтионов А.А.).

Глава Администрации района                                                                     В.Г.Штин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

района  от 31.08.2015  № 209

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации в 2016 году краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы»

1. Настоящий краткосрочный план разработан в целях определения объема необходимых средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2016 году, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения объема финансовой поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

2. Мероприятия краткосрочного плана реализации в 2016 году краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы» (далее – Краткосрочный план) направлены на решение задачи по своевременному проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

3. Краткосрочный план сформирован на основании принятых комиссиями Администраций Рыбинского и Плотниковского сельсоветов Каменского района Алтайского края по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и комиссией Администрации Каменского района по формированию перечня многоквартирных домов для включения в муниципальную адресную программу, целевые программы и реестра объектов общего имущества, подлежащих включению в краевую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах решений об актуализации реестра многоквартирных домов, подлежащих включению в краевую программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы» (далее – краевая программа) в порядке, установленном постановлением Администрации Алтайского края от 10.04.2014 №177 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы» и постановления Администрации Каменского района Алтайского края от 26.08.2014 № 236 «Об утверждении Реестра  и перечня многоквартирных

домов, подлежащих включению в краевую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Каменского района».

4. В 2016 году в результате проведения капитального ремонта будут выполнены работы по ремонту подъездов общей площадью 1054,7 кв.м., что позволит улучшить условия проживания 377 гражданам.

5. Исполнители Краткосрочного плана:

Администрации Рыбинского и Плотниковского сельсоветов Каменского района Алтайского края

некоммерческая организация «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

6. Общий объем средств, направляемых на выполнение Краткосрочного плана, составляет 600 896,00 рублей, в том числе:

средства собственников помещений – 600 896,00 рублей.

7. В Краткосрочный план включены многоквартирные дома со сроком выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту предусмотренных в период с 2014-2018 годы краевой программой.

ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в рамках плана реализации краевой программы,  приведен в приложении 1.

Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта (приложение 2) содержит перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2016 год.

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов приведены в приложении 3.

8. Исполнители Плана своевременно предоставляют отчеты о целевом использовании средств и ходе выполнения Краткосрочного плана в Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края о ходе выполнения Краткосрочного плана.

Приложение 1

к краткосрочному плану

реализации в 2016 году

краевой программы

"Капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных

домах, расположенных  на

территории Алтайского края"

на 2014-2043 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение

капитального ремонта общего имущества в рамках плана реализации краевой программы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - "МКД") | Год |  | Материал стен | Вид крыши * | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, проживающих в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | ММ.ГГГГ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по муниципальному образованию: |  | X | X | X | X | X | X | 8 137,40 | 6 956,40 | 6 956,40 | 377 | 600 896 |  |  |
| 1 | Каменский район, с.Луговое,ул.Центральная,9 | 1962 | 2011 | кирпичные |  | 2 | 2 | 687,00 | 620,90 | 620,90 | 33 | 53 568 | 86,30 | 10.2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | Каменский район, с.Луговое,ул.Центральная,10 | 1965 | 2011 | кирпичные |  | 2 | 2 | 701,60 | 636,60 | 636,60 | 30 | 54 952 | 86,30 | 10.2016 |
| 3 | Каменский район с.Рыбное,ул.Комсомольская, 4 | 1961 | 2010 | кирпичные |  | 3 | 3 | 1 492,80 | 1 277,20 | 1 277,20 | 72 | 110 350 | 86,40 | 10.2016 |
| 4 | Каменский район с.Рыбное,ул.Комсомольская, 5 | 1962 | 2010 | кирпичные |  | 2 | 2 | 777,60 | 590,10 | 590,10 | 31 | 50 976 | 86,30 | 10.2016 |
| 5 | Каменский район с.Рыбное,ул.Комсомольская, 6 | 1961 | 2010 | кирпичные |  | 3 | 3 | 1 492,80 | 1 277,20 | 1 277,20 | 68 | 110 350 | 86,40 | 10.2016 |
| 6 | Каменский район с.Рыбное,ул.Комсомольская, 7 | 1960 | 2010 | кирпичные |  | 3 | 3 | 1 492,80 | 1 277,20 | 1 277,20 | 64 | 110 350 | 86,40 | .10.2016 |
| 7 | Каменский район с.Рыбное,ул.Комсомольская, 9 | 1960 | 2010 | кирпичные |  | 3 | 3 | 1 492,80 | 1 277,20 | 1 277,20 | 79 | 110 350 | 86,40 | 10.2016 |

* Заполняется в случае проведения ремонта крыши, один из следующих видов: скатная, рулонная, лотковая.

Приложение 2

к краткосрочному плану

реализации в 2016 году

краевой программы

"Капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных

домах, расположенных  на

территории Алтайского края"

на 2014-2043 годы"

РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам капитального ремонта

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт подвальных помещений |  | Утепление фасадов |  | Ремонт фасадов |  | Ремонт фундаментов |  | Энергетическое обследование дома | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Ремонт подъездов, в том числе усиление строительных конструкций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего работ по инженерным системам | в том числе |  |  |  |  |  | всего установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | в том числе приборы учёта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт сетей газоснабжения | ремонт сетей холодного водоснабжения | ремонт сетей горячего водоснабжения | ремонт систем водоотведения |  | отопление |  | ХВС |  | ГВС |  | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | ед | руб | ед | руб | ед | руб | ед | руб | кв.м. | руб | ед. | руб | кв.м. | руб | кв.м. | руб | кв.м. | руб | куб.м. | руб | руб | руб | руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Итого по муниципальному образованию: |  | 600 896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 896 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1 | Каменский район, с.Луговое, ул.Центральная,9 | 53 568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 568 |
| 2 | Каменский район, с. Луговое, ул. Центральная,10 | 54 952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 952 |
| 3 | Каменский район, с. Рыбное, ул. Комсомольская, 4 | 110 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 350 |
| 4 | Каменский район, с. Рыбное, ул. Комсомольская, 5 | 50 976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 976 |
| 5 | Каменский район, с.Рыбное, ул. Комсомольская, 6 | 110 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 350 |
| 6 | Каменский район, с.Рыбное, ул.Комсомольская, 7 | 110 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 350 |
| 7 | Каменский район, с.Рыбное, ул.Комсомольская, 9 | 110 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 350 |

Приложение 3

к краткосрочному плану

реализации в 2016 году

краевой программы

"Капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных

домах, расположенных  на

территории Алтайского края"

на 2014-2043 годы"

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

| № п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего (кв.м) | Количество жителей зарегестрированных в МКД на дату утверждения программы (чел) | количество МКД(ед) |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
| 1 | Каменский район | 8137,4 | 377 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 600896 | 600896 |
|  | итого | 8137,4 | 377 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 600896 | 600896 |