РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация  Каменского района Алтайского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.11.2016  № 631                                                                         г.Камень- на- Оби

О внесении изменений в постановление Администрации района от 03.11.2015 № 255 «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края на 2016 - 2018 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением Администрации Алтайского края от 24.12.2014 № 579 «Об утверждении комплекса мер (дорожная карта) по развитию жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края на 2014-2020 годы», статьей 45 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края,  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации района от 26.11.2013  № 413,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации  района от 03.11.2015 № 255 «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края на 2016 - 2018 годы» (далее - Программы) изменения следующего содержания:

в паспорте Программы раздел «Объем финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 55805 тыс. рублей, в том числе:

Средства  районного бюджета - 7480 тыс. рублей;  из них:

в 2016 году – 3320 тыс. рублей; 
          в 2017 году – 2020 тыс. рублей;
          в 2018 году – 2140 тыс. рублей.

Средства бюджета городского поселения:

в 2016 году – 24200 тыс. рублей;

в 2017 году – 500 тыс. рублей;
          в 2018 году – 23805 тыс. рублей.

Из внебюджетных источников - 820 тыс. рублей;  из них:

в 2016 году – 250 тыс. рублей; 
          в 2017 году – 280 тыс. рублей;
          в 2018 году – 290 тыс. рублей.

раздел IV Программы «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для  реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Финансирование муниципальной Программы осуществляется за счет средств:

Краевого, районного бюджета, бюджета городского поселения и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной Программы в 2016-2018 годах составляет  55805 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год-27700 тыс. рублей;

2017 год-2720 тыс. рублей;

2018 год-26235 тыс. рублей;

Объемы финансирования мероприятий муниципальной Программы подлежат ежегодному уточнению.

Сводные финансовые затраты на реализацию муниципальной Программы приведены в приложении 3».

изложить Приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное  развитие систем коммунальной  инфраструктуры Каменского района на 2016-2018 годы» в новой редакции (прилагается).
           2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменская народная газета» и разместить  на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на            председателя Комитета Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре А.А. Локтионова.

Первый заместитель глава  Администрации

района, начальник управления по АПК                                           А.В.Брежнев

Приложение 2

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края на 2016-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Комплексное  развитие систем коммунальной

инфраструктуры Каменского района на 2016-2018 годы»

| № п/п | Цель, задача, мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  | Итого по мер-иям | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | Цель: Создание условий для устойчивого обеспечения населения района коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1 Замена теплотрассы и водопроводной трассы и канализационной трассы | 2016-2018 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре, ИП, Комитет по образованию Администрации Каменского района Алтайского края. | 680 120 | 1100 100 | 1250 100 | 3030 320 | районный бюджет внебюджетные |
| 4 | Мероприятие 1.2 Капитальный ремонт водогрейных котлов | 2016-2018 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре, ИП, сельсоветы | 1680 50 | 250 100 | 300 4000 100 | 2230 4000 250 | районный бюджет Бюджет городского поселения Внебюджетные средства |
| 5 | Мероприятие 1.3 Замена насосного оборудования на котельных (энергосберегающих)и водоразборных скважинах | 2016-2018 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре, ИП, сельсоветы, Комитет по образованию Администрации Каменского района Алтайского края | 300 70 | 400 70 | 180 1000 80 | 880 1000 220 | районный бюджет Бюджет городского поселения внебюджетные средства |
| 6 | Мероприятие 1.4 Установка энергосберегающих преобразователей частоты тока, ламп, установка приборов учета энергоресурсов | 2016-2018 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 50 0 | 200 0 | 50 800 | 300 800 | районный бюджет бюджет городского поселения |
| 7 | Мероприятия 1.5 на развитие коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края | 2016 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 24200 | 0 | 0 | 24200 | бюджет городского поселения |
| 8 | Задача 2 Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 2.1 Устройство водонапорной башни | 2016-2018 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 400 | 0 | 100 | 500 | районный бюджет |
| 10. | Мероприятие 2,2 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию поверхностного водозабора с увеличением производительности до 23300 м3/сут, проведение экспертизы проекта | 2017 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре, | 0 | 0 | 2000 | 2000 | Бюджет городского поселения |
| 11. | Мероприятие 2.3 Гидравлический расчет сетей водоснабжения г. Камень-на-Оби | 2017 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 0 | 0 | 2000 | 2000 | Бюджет городского поселения |
| 12. | Мероприятие 2.4 Установка приборов учета воды (1,2 подъем) | 2017 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 0 | 0 | 450 | 450 | Бюджет городского поселения |
| 13. | Мероприятие 2.5 Установка частотного преобразователя на Южном водозаборе | 2017 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 0 | 0 | 150 | 150 | Бюджет городского поселения |
| 14. | Мероприятие 2.6 Установка частотного преобразователя на ст. Плотинная | 2017 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 0 | 0 | 50 | 50 | Бюджет городского поселения |
| 15. | Мероприятие 2.7 Установка частотного преобразователя ПНС 3 подъема | 2017 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 0 | 0 | 100 | 100 | Бюджет городского поселения |
| 16. | Мероприятие 2.8 Замена ветхих водопроводных сетей | 2017-2018 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 0 | 0 | 3000 | 3000 | Бюджет городского поселения |
| 17. | Мероприятие 2.9 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию напорного коллектора от ГНС до канализационных очистных сооружений | 2017 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 0 | 0 | 1700 | 1700 | Бюджет городского поселения |
| 18. | Мероприятие 2. 10 Подводно-технические работы на канализационном выпуску | 2017-2018 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 0 | 0 | 855 | 855 | Бюджет городского поселения |
| 19. | Мероприятие 2.11 Установка частотного преобразователя НС-1 | 2017 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 0 | 0 | 350 | 350 | Бюджет городского поселения |
| 20. | Мероприятие 2. 12 Установка частотного преобразователя ГНС | 2017 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 0 | 0 | 350 | 350 | Бюджет городского поселения |
| 21. | Мероприятие 2.13 Установка частотного преобразователя в камере перекачки ила | 2017 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 0 | 0 | 100 | 100 | Бюджет городского поселения |
| 22. | Мероприятие 2.14 Установка частотного преобразователя в 5 камере перекачки илового осадка | 2017 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 0 | 0 | 100 | 100 | Бюджет городского поселения |
| 23. | Мероприятие 2.15 Установка частотного преобразователя в 6 камере перекачки сырого осадка | 2017 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 0 | 0 | 100 | 100 | Бюджет городского поселения |
| 24. | Мероприятие 2.16 Замена ветхих канализационных сетей | 2017-2018 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 0 | 0 | 1000 | 1000 | Бюджет городского поселения |
| 25. | Мероприятие 2.17 Изоляция теплосетей | 2016-2018 | Администрация района ИП, сельсоветы | 10 10 0 | 10 10 0 | 10 10 500 | 30 30 500 | районный бюджет внебюджетные средства Бюджет городского поселения |
| 26. | Мероприятие 2.18 ремонт ветхих тепловых сетей в 2-х трубном исполнении | 2017 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 0 | 0 | 200 | 200 | Бюджет городского поселения |
| 27. | Мероприятие 2.19 Демонтаж здания и оборудования котельной №44 | 2017 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 0 | 0 | 5000 | 5000 | Бюджет городского поселения |
| 28. | Мероприятие 2.20 Реконструкция котельных и тепловых сетей ( Строительство т.с. от котельной № 29 до Алтайской спец школы, объединение котельной № 48 и котельной №30, присоединение потребителей от котельной № 3 к котельной № 29) | 2017 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 0 | 500 | 0 | 500 | Бюджет городского поселения |
| 11 | Мероприятие 2.3 Ремонт зданий теплоснабжения |  | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 200 | 60 | 250 | 510 | районный бюджет |
|  |  |  | итого | 27770 | 2720 | 26235 | 55805 |  |
|  |  |  | Районный бюджет | 3320 | 2020 | 2140 | 7480 |  |
|  |  |  | Бюджет городского поселения | 24200 | 500 | 23805 | 48505 |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  | 250 | 280 | 290 | 820 |  |