РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация  Каменского района Алтайского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.05.2016 № 155                                                                         г. Камень-на-Оби

О подготовке образовательных учреждений Каменского района к новому 2016-2017 учебному году

В целях организации плановой подготовки образовательных учреждений Каменского района к новому 2016-2017 учебному году и в соответствии со ст.45, 49 Устава  муниципального образования Каменский район Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Начать подготовку образовательных учреждений Каменского района к новому 2016-2017 учебному году не позднее 15 июня  2016 года и закончить к  25 августа 2016 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений Каменского района к новому учебному году (прилагается).

3. Утвердить состав комиссии по приёмке образовательных учреждений Каменского района к новому учебному году (прилагается).

4. Утвердить график приёмки образовательных учреждений Каменского района к новому учебному году (прилагается).

5. Управлению образования Администрации Каменского района         (Сердюцких В.И.) обеспечить контроль за технологией проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях.

6. Руководителям образовательных учреждений Каменского района:

6.1. Разработать планы мероприятий по подготовке к новому учебному году;

6.2. Рекомендовать в день приемки учреждения проводить день открытых дверей;

6.3. Подготовку образовательных учреждений к новому учебному году вести в соответствии:

с требованиями санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10;

с актом проверки готовности образовательных учреждений к новому учебному году;

с требованиями, предъявляемыми к оснащению учреждений для работы  по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).

7. Комитету Администрации района по финансам, налоговой и кредитной политике (Сукманова И.С.) осуществлять финансирование мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году в пределах средств, предусмотренных районным бюджетом 2016 года.

8. Признать утратившим силу постановление Администрации Каменского  района от 28.05.2015 № 122 «О подготовке образовательных учреждений Каменского района к новому 2015-2016 учебному году».

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы

Администрации района, начальник

Управления по агропромышленному комплексу                                А.В. Брежнев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации района от 31.05.2016 № 155

ПЛАН

мероприятий по подготовке образовательных учреждений Каменского района к новому 2016-2017 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Наименование учреждения | Срок исполнения (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | Образовательные учреждения | 10.08.2016 |
| 2 | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание | Образовательные учреждения | обслуживание согласно графикам в установленные сроки |
| 3 | Приведение в соответствие с требованиями нормативных документов по электроэнергетике состояние электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий | Образовательные учреждения | 30.07.2016 |
| 4 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений | В соответствии с установленным окончанием срока | 01.08.2016 |
| 5 | Организация горячего питания в образовательных учреждениях | Образовательные учреждения | 01.09.2016 |
| 6 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | Образовательные учреждения | согласно графикам в установленные сроки |
| 7 | Оборудование (ремонт) систем отопления | МКОУ «Новоярковская СОШ» (замена котла в школьной котельной, частичная замена теплотрассы); МКОУ «Гоноховская СОШ им. Парфенова Е.Е.» (перенос школьной котельной из здания школы в здание гаража) | 10.08.2016 |
| 8 | Установка тревожной сигнализации | Образовательные учреждения | Обслуживание согласно графикам в установленные сроки |
| 9 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям | Косметический и текущий ремонт - все образовательные учреждения | 10.08.2016 |
| 10 | Проведение капитального ремонта зданий | Подготовка документации капитального ремонта здания МКОУ «Корниловская СОШ» - в рамках Программы «80х80» | 20.08.2016 |
| 11 | Разработка и осуществление мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование инженерных сетей и сооружений в зимних условиях | Образовательные учреждения | 10.08.2016 |
| 12 | Принятие нормативного документа о подготовке учреждений образования района к новому учебному году и предоставление копии в Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края к 1 июня 2016 года | Управление образования Администрации Каменского района | 01.06.2016 |
| 13 | Организация работы комиссии по приемке образовательных учреждений всех типов и видов, расположенных на территории Каменского района, с 1 августа по 25 августа 2016 года. | Согласно графикам в установленный срок | 15,16,17,18,19,22 августа 2016 года |
| 14 | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, согласование их с ТО Роспотребнадзора | Образовательные учреждения | 15.06.2016 |
| 15 | Проведение конкурса по благоустройству территорий | Согласно графикам в установленный срок | 22 августа 2016 года |
| 16 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения | Общеобразовательные учреждения | По отдельному плану |
| 17 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность | Общеобразовательные учреждения | По отдельному плану |
| 18 | Пополнение фондов библиотек, приобретение учебников и художественной литературы | Общеобразовательные учреждения | 10.08.2016 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

района от 31.05.2016 № 155

СОСТАВ

комиссии по приёмке образовательных учреждений к новому

учебному году

| Брежнев Александр Владимирович | - | первый заместитель главы Администрации района, начальник Управления по агропромышленному комплексу, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Сердюцких Виктор Иванович | - | заместитель главы Администрации Каменского района по социальным вопросам, начальник Управления образования, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, заместитель председателя комиссии. |
| Члены комиссии: |  |  |
| Антонова Лариса Николаевна | - | заместитель начальника Управления образования Администрации Каменского района; |
| Бобырева Татьяна Александровна | - | главный специалист по дошкольному образованию отдела общего образования Управления образования Администрации Каменского района; |
| Желтиков Евгений Валерьевич | - | начальник отдела правового и ресурсного обеспечения Управления образования Администрации Каменского района; |
| Саранчин Дмитрий Геннадьевич | - | начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Каменский» (по согласованию); |
| Листопадский Виктор Алексеевич | - | председатель муниципального родительского совета (по согласованию); |
| Локтионов Андрей Александрович | - | председатель комитета Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре; |
| Свитенко Дмитрий Анатольевич | - | начальник территориального отдела надзорной деятельности № 6 Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (ТО НД № 6 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю) (по согласованию); |
| Синяткина Людмила Александровна | - | председатель президиума Районной женской организации (по согласованию); |
| Умяров Сергей Юсупович | - | начальник отдела Администрации Каменского района по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; |
| Юрк Олеся Владимировна | - | начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском и Тюменцевском районах (ТО Роспотребнадзор) (по согласованию). |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

района от 31.05.2016 № 155

ГРАФИК

приёмки образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году

| № | Дата приёмки образовательного учреждения | Наименование образовательного учреждения |
| --- | --- | --- |
|  | 15.08.2016 | МКОУ «Гоноховская СОШ им. Парфенова Е.Е.» МКОУ «Луговская СОШ» МКОУ «Рыбинская СОШ» МКДОУ – детский сад «Лужок с. Гонохово МКДОУ – детский сад «Ромашка» с. Луговое МКДОУ – детский сад «Берёзка» с. Рыбное |
|  | 16.08.2016 | МКОУ «Корниловская СОШ» МКОУ «Новоярковская СОШ» МКОУ «Октябрьская СОШ» МКОУ «Попереченская СОШ» МКОУ «Толстовская СОШ» МБДОУ – детский сад «Радуга» с. Корнилово МБДОУ – детский сад «Ласточка» с. Новоярки МКДОУ – детский сад «Солнышко» п. Октябрьский МКДОУ – детский сад «Колобок» с. Поперечное МКДОУ - детский сад «Теремок» п. Филипповский |
|  | 17.08.2016 | МКОУ «Аллакская СОШ» МКОУ «Верх-Аллакская СОШ» МКОУ «Столбовская СОШ» МБОУ «СОШ № 6» МБОУ – детский сад «Теремок» с. Аллак МКДОУ – детский сад «Солнышко» с. Верх-Аллак МБДОУ «Детский сад № 16» |
|  | 18.08.2016 | МБОУ ДО «Каменская детская музыкальная школа № 1» МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» МБУ ДО «КМОЦ» (ул. Громова, 19) МБОУ «СОШ № 1» КГКОСУВУДОСДООП «Алтайская краевая специальная общеобразовательная школа закрытого типа» КГБПОУ «Каменский аграрный техникум» МБДОУ «Детский сад № 1» МБДОУ «Детский сад № 17» Филиал № 2 школы-интерната № 18 ОАО «РЖД» на станции Камень-на-Оби МБДОУ «Детский сад № 189» МБОУ «СОШ № 9» МБОУ ДО «Каменская детская музыкальная школа № 3» |
|  | 19.08.2016 | МБДОУ «Детский сад № 18» МБОУ «Лицей № 2» КГБУ «Каменский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» МБДОУ «Детский сад № 14» КГБПОУ «Политехнический техникум г. Камень-на-Оби» МБДОУ «Детский сад № 15» МБОУ «Лицей № 4» МБОУ ДО «Каменская детская музыкальная школа № 2» МБДОУ «Детский сад № 26» МБДОУ «Детский сад № 21» МБДОУ «Детский сад № 11» |
|  | 22.08.2016 | МБУ ДО «КМОЦ» (ул. М.Горького, 152) МБОУ «СОШ № 3» КГБПОУ «Каменский педагогический колледж» МБОУ ДО «Каменская детская художественная школа» МБДОУ «Детский сад № 8» МБОУ «Гимназия № 5» КГБОУ СПО «Каменский медицинский колледж» МБДОУ «Детский сад № 25» МБДОУ «Детский сад № 27» |