**П Л А Н**

**создания транспортной и инженерной инфраструктуры**

**в Каменском районе на 2025год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта | Местонахождениеобъекта | Планируемыемероприятия | Затраты на выполнение(тыс. руб.) | Срокисполнениямероприятия | Бюджеты |
| 1 | Ремонт улично-дорожной сети в г. Камень-на-Оби в 2025 году | Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, Кондратюка, Жуковского, Терешковой, Гоголя | Ремонт улично-дорожной сети | 50505,1 | 30.09.2025 | КраевойМестный |
|  | Текущий (ямочный) ремонт улично-дорожной сети в г. Камень-на-Оби в 2025 году | Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, Мамонтова, Пушкина, Ленина, Колесникова, К.Маркса и др. | Ремонт улично-дорожной сети, текущее содержание | 9520,9 | 30.09.2025 | Местный  |
| 2 | Капитальный ремонт водозаборного узла с.Верх-Аллак | Алтайский край, Каменский район, с.Столбово  | Ремонт объекта водоснабжения | 2867 | 2025 | КраевойМестный |
| 3  | Капитальный ремонт котельной ячейки №1 на базе парового котла ДКВр-6,5-13 ПМЗ-РПК в котельной №7, по адресу: Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Красноармейская, 53 котельная №7 | Алтайский край, Каменский район, г.Камень-на-Оби | Ремонт объекта теплоснабжения | 25150 | 2025 | КраевойМестный |