****

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**КАМЕНСКОГО РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**658700, Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 31**

**тел. 8(385-84)2-11-30, email: ksp.kam210923@mail.ru**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«20» января 2025года № 5 г. Камень-на-Оби

В связи с поступлением проекта постановления Администрации Каменского района Алтайского края «О внесении изменений в постановление Администрации района от 15.01.2024 №17 « Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края» и на основании пункта 2.9. раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты Каменского района Алтайского края на 2025год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Каменского района Алтайского края от 18.12.2025№ 172.

1. Провести финансово-экономическую экспертизу проекта постановления Администрации Каменского района Алтайского края «О внесении изменений в постановление Администрации района от 15.01.2024 №17 « Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края».

2. Установить срок проведения мероприятия: с 20 января 2025 года по 20 января 2025 года.

3. Назначить ответственного за проведение мероприятия председателя Контрольно-счетной палаты Каменского района Алтайского края Ковылину Наталью Николаевну.

4. Разместить результаты проведения данного мероприятия на официальном сайте Администрации Каменского района в разделе «Контрольно-счетная палата».

5. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Председатель Контрольно-счетной

палаты Каменского района

Алтайского края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Ковылина



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**КАМЕНСКОГО РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**658700, Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 31**

**тел. 8(385-84)2-11-30, email:** [**ksp.kam210923@mail.ru**](mailto:ksp.kam210923@mail.ru)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

20.01.2025 №7/И/2025Председателю Каменского

районного Собрания депутатов

А.С. Марину

Заместителю главы, Председателю Комитета

Администрации Каменского

района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре

В.А. Баранову

**Заключение**

**По результатам финансово - экономической экспертизы проекта постановления Администрации Каменского района Алтайского края «О внесении изменений в постановление Администрации района от 15.01.2024 №17 « Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края»**

**Основание для проведения финансово - экономической экспертизы:**

Контрольно-счетной палатой Каменского района Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате Каменского района Алтайского края, утвержденного решением Каменского районного Собрания депутатов Алтайского края от 29.03.2022 года № 12 (статья 8), в соответствии со стандартом внешнего муниципального финансового контроля СВМФК 08 «Порядок проведения экспертизы проектов муниципальных программ муниципального образования Каменский район Алтайского края», утвержденным распоряжением Контрольно-счетной палаты Каменского района Алтайского края от 03.10.2023 №5, распоряжения Контрольно-счетной палаты Каменского района Алтайского края от 20.01.2025 № 5.

**Предмет финансово - экономической экспертизы:**

- Проект постановления Администрации Каменского района Алтайского края «О внесении изменений в постановление Администрации района от 15.01.2024 №17 « Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края» (далее – Проект постановления).

Проектом постановления вносятся изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края».

Ответственным исполнителем программы является Администрации Каменского района Алтайского края. Соисполнители программы – Комитет Администрации Каменского района Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре; Управление образования Администрации Каменского района Алтайского края; Образовательные организации.

**1. Анализ целей и задач муниципальной программы**

Цель и задачи муниципальной программы представленным проектом постановления не изменяются.

**2. Анализ финансирования муниципальной программы**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; статьей 36,37 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края; Порядком разработки и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации района от 06.10.2021 №800, проектом постановления предлагается внести следующие изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края».

Согласно проекту постановления корректировка объемов финансирования муниципальной программы приходится на 2024-2025 годы.

Сведения об изменении объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы представлены в таблице №1.

Таблица № тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Цель программы: устойчивое обеспечение жителей района коммунальными услугами | Проект постановления | **тыс. руб.** | **100541,6** | **31121,0** | **4490,0** | **4490,0** | **4490,0** | **4490,0** | **4490,0** | **54112,6** |
| Действующая редакция | **тыс. руб.** | **31685,0** | **3990,0** | **4490,0** | **4490,0** | **4490,0** | **4490,0** | **4490,0** | **58125,0** |
| Отклонение | **тыс. руб.** | **+68856,6** | **+27131,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **+95987,6** |
| **%** | **217,3** | **679,9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **165,1** |
| **Задача 1. Снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Приобретение, замена, ремонт, установка котельного оборудования, сетей теплоснабжения | Проект постановления | **тыс. руб.** | **16080,9** | **23490,0** | **1890,0** | **1890,0** | **1890,0** | **1890,0** | **1890,0** | **49020,9** |
| ДДействующая редакция | **тыс. руб.** | **26130,1** | **1390,0** | **1890,0** | **1890,0** | **1890,0** | **1890,0** | **1890,0** | **36970,1** |
| ООтклонение | **тыс. руб.** | **-10049,2** | **+22100,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **+12050,8** |
| **%** | **-38,5** | **1589,9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32,6** |
| Мероприятие 1.2 Приобретение, замена, ремонт, установка оборудования на объектах водоснабжения, сетей водоснабжения, сетей водоотведения | ППроект постановления | **тыс. руб.** | **53874,6** | **1871,0** | **1900,0** | **1900,0** | **1900,0** | **1900,0** | **1900,0** | **65245,6** |
| ДДействующая редакция | **тыс. руб.** | **1870,2** | **1900,0** | **1900,0** | **1900,0** | **1900,0** | **1900,0** | **1900,0** | **13270,2** |
| ООтклонение | **тыс. руб.** | **+52004,4** | **-29,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **+51975,4** |
| **%** | **278,1** | **1,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **391,7** |
| Мероприятие 1.3 Разработка и экспертиза ПСД, строительный контроль, налог на имущество | ППроект постановления | **тыс. руб.** | **702,4** | **2864,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **4566,4** |
| ДДействующая редакция | **тыс. руб.** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **1400,0** |
| ООтклонение | **тыс. руб.** | **+502,4** | **+2664,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **+3166,4** |
| **%** | **251,2** | **1332,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **226,2** |
| **Задача 2. Улучшение качества представляемых услуг** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт водопроводных башен, насосных станий, очистных сооружений, бурение скважин, обеспечение стабильного водоснабжения | ППроект постановления | **тыс. руб.** | **3106,7** | **2896,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6002,7** |
| ДДействующая редакция | **тыс. руб.** | **2984,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2984,7** |
| ООтклонение | **тыс. руб.** | **122,0** | **2896,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3018,0** |
| **%** | **4,1** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **101,1** |
| Мероприятие 2.2 Строительство и капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры | ППроект постановления | **тыс. руб** | **26777,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **29777,0** |
| ДДействующая редакция | **тыс. руб** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **3500,0** |
| ООтклонение | **тыс. руб** | **26277,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **26277,0** |
| **%** | **5255,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **750,8** |
| **Задача 3. Улучшение снабжения услугами теплоснабжения потребителей, рациональное использование энергоресурсов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, разработка и экспертиза ПСД, строительный контроль | ППроект постановления | **тыс. руб.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ДДействующая редакция | **тыс. руб.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ООтклонение | **тыс. руб.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **%** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

При этом проектом постановления предлагается увеличение ассигнований за счет средств краевого бюджета в сумме 14956,4 тыс. рублей и составит 42651,4 тыс. рублей или 27,7% от общего объема финансирования программы. Увеличатся ассигнования и за счет бюджета городского поселения на 58681,7 тыс. рублей, что составит сумму 68181,7 тыс. рублей или 44,2% от общего объема ассигнований. За счет средств районного бюджета проектом постановления предлагается увеличение ассигнований на сумму 3400,0 тыс. рублей и составит сумм у 24330,0 тыс. рублей или 15,8% от общего размера ассигнований. Предусмотрены проектом постановления и другие источники финансирования: Распоряжение правительства Алтайского края от 26.12.2024 №627-р «О распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2024 год» в сумме 108949,5 тыс. рублей. За счет иных источников финансирования предусмотрен капитальный ремонт объектов теплоснабжения по ул. Чехова.

Измененные данные по объему и источникам финансирования Муниципальной программы отражены в соответствующих приложениях проекта постановления (Приложение № 1 Мероприятия муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края», Приложение № 2 Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края»).

Требования пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 4.2. постановления Администрации Каменского района Алтайского края от 06.10.2021 № 800 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», в части приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления решения о бюджете в силу, соблюдены.

**Выводы:**

На основании вышеизложенного Контрольно – счетная палата Каменского района Алтайского края предлагает утвердить проект постановления Администрации Каменского района Алтайского края «О внесении изменений в постановление Администрации района от 15.01.2024 №17 « Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края».

Председатель Контрольно-счетной

палаты Каменского района Н.Н. Ковылина